- 采购需求

北京市人大常委会机关综合管理服务平台建设项目

（第四包：密码测评服务）

- 一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码测评服务 | 1 | 项 |

采购预算：25万元

2. 项目背景/项目概述

北京市人大常委会机关综合管理服务平台建设项目旨在紧跟当前信息技术发展新成果和我市政务信息化建设新要求，紧密围绕机关办公的实际需要，对现有机关综合应用系统进行全面升级，对业务数据进行整合治理，着力解决目前存在的技术框架陈旧、数据缺乏互联互通、信息化辅助决策和服务保障作用发挥不足、信息安全防范有待加强等问题，着力推进机关自身建设，实现机关工作决策科学化、管理一体化、服务便捷化、协同高效化，以高质量信息化建设保障常委会及其组成人员高效履职。本采购包主要为开展综合管理服务平台建设项目交付软件提供密码测评服务。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

自本合同签订之日起至全部测评成果报告经采购人验收合格为止。

2. 付款条件（进度和方式）

①合同签订生效后，且采购人预算下达后，采购人向中标人支付合同金额的8％。采购方应在收到中标人开具的等额发票10日内完成支付。

②中标人完成全部服务内容，且采购人预算下达后，经采购人验收合格后30个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的92%。采购方应在收到中标人开具的等额发票10日内完成支付。

- 技术要求

1.技术要求

依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GM/T 0115-2021《信息系统密码应用测评要求》、GM/T0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》、《商用密码应用安全性评估量化规则》和系统自身的安全需求，对信息系统进行商用密码应用安全性评估。具体评估技术要求包括：

1）评估方案

在测评现场实地调研，在分析密码算法、技术合规性，以及密钥管理安全性的基础上，了解系统的物理环境、网络与通信环境、设备和计算情况、涉及的业务和数据等内容，了解系统的基本情况和相关密码应用等保备案情况，确定系统应采用的密码技术的相关具体环节，编制密码应用的相关建议书，协助采购人完成密码应用方案的准备工作。

成果输出：《商用密码应用安全性评估方案》。

2）商用密码应用安全性评估

根据被测系统密码应用安全要求等级，选择《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中的安全要求作为本次测评工作的基本指标，包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置共8大类别41项测评指标。由具备资质的技术人员，开展测评和服务工作。

成果输出：《商用密码应用安全性评估报告》。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

（1）服务团队要求

自本合同签订之日起至全部测评成果报告经采购人验收合格为止。应根据采购人系统实际情况，制定合理的时间进度。针对本项目应组建专有服务团队，成员应为投标人单位员工。

1）安排1人担任项目经理：应具有5年（含）以上相关项目经验。且备信息系统项目管理师证书或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书超过5年（含），以证书颁发日期为准或具备网络安全等级测评师证书（中级或高级）或具有不少于3个商用密码应用安全性评估项目经验（需在简历中注明）。

2）其他项目成员：应具有3年（含）以上相关项目经验。且具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书/注册信息安全专业人员（CISP）证书/信息安全工程师证书/信息安全保障人员认证证书（CISAW）等相关证书。

以上所有人员需提供在投标人单位有效的劳动合同，工作经验审核依据为投标文件中提供的人员工作证明或个人简历，应能够体现具有相关项目工作经验年限，否则不予认可。以上所有人员相关资质证书需提供复印件。

3）采购人如认为投标人的项目组成员达不到要求，有权要求投标人更换，投标人必须负责在一周之内调换符合采购人要求的项目成员，且更换的人员必须具有同等级别和实施经验，并且做好项目交接和资料回收工作。投标人应按阶段提交项目参与人员名单，经采购人确认。投标人应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前10个工作日书面通知采购人，并获得采购人的确认后才能安排调整。

4）投标人应在《投标文件（商务技术文件）》中附参加本项目的人员情况说明（审核依据包括相关专业证书、工作经历介绍、在投标人单位近半年内任意一个月的社保缴纳证明材料并加盖投标人单位公章）。

5）为确保项目顺利实施，项目实施队伍应保持适当的规模，项目组组织结构需分工合理、层次清晰，且分工要为适应项目实施需要。配备人员数量应满足项目需要，不允许职责交叉，保证24小时响应，2小时内到场。不得出现因服务人员不到位影响项目进度的情况。

（2）服务方案

投标人对本项目需求应有深刻的理解，充分了解项目工作量，切合项目实际情况；对本项目服务内容重、难点分析透彻、合理、完善。同时提出有针对性的密码测评服务方案。以及计划针对性强，全面合理、方法准确得当，能够充分满足采购需求的质量控制计划、进度控制计划和安全保密计划。

为本项目准备的测试工具应能完全满足项目各项测试的需求。在投标文件中可提供具体工具清单。

3. 验收标准

中标人完成全部测试服务并提交成果后应及时通知采购方进行验收，并配合提供相关验收材料，采购方在收到申请后组织相关人员按照合同约定的验收标准和采购人信息化项目管理办法等相关规定进行最终验收。验收合格的，采购人在验收合格单上确认；验收不合格的，中标人应当及时进行返工或调整，并重新提交采购人验收。

4. 其他要求

（1）保密要求

中标人应在签订合同同时，提交《保密承诺书》，履行相应的保密义务，保密义务不因合同的终止而免除。中标人应切实加强管理，做好对参与本项目交付员工的保密教育、培训和服务实施过程中的日常保密工作。如因中标人原因发生泄密事件，应根据国家有关法律追究中标人责任，同时中标人应承担因泄密事件给采购人造成的损失。

（2）廉政要求

为保证中标人与采购人之间正常工作关系，杜绝廉政违法违纪事件的发生，中标人应在签订合同同时，提交《廉政自律责任书》。

北京市人大常委会机关综合管理服务平台建设项目

（第五包：监理服务）

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务 | 1 | 项 |

采购预算：15万元

2. 项目背景/项目概述

北京市人大常委会机关综合管理服务平台建设项目旨在紧跟当前信息技术发展新成果和我市政务信息化建设新要求，紧密围绕机关办公的实际需要，对现有机关综合应用系统进行全面升级，对业务数据进行整合治理，着力解决目前存在的技术框架陈旧、数据缺乏互联互通、信息化辅助决策和服务保障作用发挥不足、信息安全防范有待加强等问题，着力推进机关自身建设，实现机关工作决策科学化、管理一体化、服务便捷化、协同高效化，以高质量信息化建设保障常委会及其组成人员高效履职。本采购包为综合管理服务平台建设项目提供监理服务。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

自本合同签订之日起至监理项目全部通过最终验收为止。

2. 付款条件（进度和方式）

①合同签订生效后，且采购人预算下达后，采购人向中标人支付合同金额的20％。采购方应在收到中标人开具的等额发票10日内完成支付。

②中标人完成全部服务内容，且采购人预算下达后，经采购人验收合格后30个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的80%。采购方应在收到中标人开具的等额发票10日内完成支付。

三、技术要求

中标人须负责“北京市人大常委会机关综合管理服务平台建设项目”所有建设内容的监理工作。监理范围包括：依据采购文件、合同、技术协议等进行项目监理。按照国家及行业的监理的标准、规范和规程，在所监理的包组合同签署、方案审核、开工报审、系统开发、调试、试运行、开通、培训、技术文件整理、文档移交、验收和资产移交及管理等项目全过程的监理服务。

1.工作责任

（1）负责对全部建设内容、流程，从启动、规划到实施、控制、收尾各阶段的工程相关活动进行全程监理。严格按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《信息技术服务 监理》（GB/T 19668－2014）等国家、行业标准的要求配合采购人对整个项目的建设质量、安全生产监督管理、建设效果、合同执行等方面开展监理工作。

（2）负责编写详细的监理工作规范，建立工作制度，针对但不限于对合同、人员、进度、质量、预算、风险、保密、安全、知识产权等进行全时、全面、全程的监督、控制、管理，确保项目按时保质完成。

（3）下发开工通知书。

（4）负责组织各类例会的召开。

（5）负责协调采购人、承建方及第三方间的工作关系。

（6）负责审核、审查项目相关文件、文档，并做好签字盖章。

（7）负责协助采购人组织项目初验、验收。

（8）负责协助采购人整理、汇总、管理项目相关文件、文档。

2.工作内容及要求

（1）启动阶段的监理

督促承建单位提交启动阶段的文件，包括不限于包括不限于需求设计、深化设计方案、实施方案等；

审查承建单位提交的公司资质、人员资质；

审查承建单位提交的项目进度计划。

（2）软件开发阶段的监理

审查承建单位的软件开发计划；

督促承建单位按期完成开发工作；

对软件系统进行验收，并做好验收记录。

（3）实施阶段的监理

审查承建单位的实施计划；

利用多种监理工作手段对实施过程进行监理工作；

对实施过程做好记录；

对系统集成工作做好监理工作。

（4）控制阶段的监理

做好项目变更的控制和审核；

做好项目建设范围、质量、进度、风险等的监督控制。

（5）系统培训的监理

督促承建单位与采购人确定培训的类型、深度以及需要培训人员的类别，提交并审核包括实施进度安排、资源需求和培训需求的培训计划文档；

督促承建单位按照培训计划的要求开展培训阶段的活动；

审查承建单位执行培训计划和培训人员的能力；

督促和审核承建单位提交培训记录；

对培训效果进行评价。

(6)项目文档管理

主要包括对项目全过程的所有文档实施规范化管理工作；

协助采购人建立文档管理制度；

在文档移交前，负责项目的文档管理工作；

协助采购人完成文档验收；

协助采购人完成对文档的存档和移交。

（7）组织协调

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类事宜。

（8）例会制度

通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

项目启动会、周例会、监理协调会、专题讨论会、专家论证会、阶段工作总结会、问题通报会、阶段评审及验收会。

（9）管理要求

1)项目质量控制

实施阶段的质量控制。协助采购人和承建单位进行实施方案的审核和确认；对采购的软、硬件设备的质量进行检验、测试和验收并提供相应文档；对网络的联接和软、硬件设备的到货和安装调试进行验收并提供相应文档；对开发质量进行严格把关；

验收阶段的质量控制。协助采购人对项目建设及联调进行总体验收，并以书面形式提出验收意见；负责监督项目承建单位系统开发、系统测试等方面的测试工作，监督第三方测试机构对软件进行的验收测试工作，并以书面形式提出监理意见；

技术培训阶段的质量控制。审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认承建单位的培训总结报告。

2)项目进度控制

审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3)项目合同的管理

跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

对合同工期的延误和延期进行审核确认；

对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

对项目暂停、复工等事宜进行审核确认；

根据合同约定，审核承建单位提交的付款申请，签发付款凭证。

4)项目信息、文档的管理

协助采购人做好本项目建设档案的管理，包括项目文件材料的收集、整理和归档等；

做好项目建设监理日志、周报、工作简报及项目大事记；

做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；

管理好实施期间各类技术文件、合同、协议等；

做好各阶段的监理文档（监理规划、监理工作实施细则、专题监理报告、验收监理报告及监理工作总结报告等），并按时提交给采购人；

组织阶段性项目总结；

保管各承建单位提交的技术文件；

做好各种文档的审查工作；

做好各种验收文档的签字盖章工作。

5)项目安全管理

监督承建单位，一要坚决杜绝人的不安全行为（三违），即严格按照规程、规范组织建设，确保人身、设备安全，二要坚决杜绝物的不安全状态，即建设项目的本身性能要安全可靠，实现项目设计意图，做到长周期、安全稳定运行，三是要做到文明建设。

6)数据安全的管理

协助采购人对项目建设过程中所涉及的敏感数据和资料进行保护，防止被非授权使用、非法扩散。

7)项目知识产权的保护及管理

协助采购人对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，防止被非授权使用；

负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

8)项目风险管理

协助项目系统承建单位、采购人，共同审核和确认各类风险管理（至少包括：技术风险、质量风险、资金风险、安全风险、进度风险等）及应对措施。

9)成本管理

通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保成本控制在合理、性价比高的范围内。

10)项目的验收管理

按照国家相关规定和采购人的要求，组织和协调各服务项目的验收工作。

3. 服务要求

（1）实施团队要求

针对本项目应组建专有监理服务团队，成员应为投标人单位员工，人员构成包括：总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师。

1）至少配备1名总监理工程师，应具有信息化建设项目监理经验,获得信息系统监理师证书10年（含）以上，具备信息系统项目管理师证书/注册信息安全专业人员证书（CISP）/软件工程造价师证书/信息技术应用创新专业人员证书/信息工程专业高级工程师证书等相关证书。如更换总监理工程师需经采购人书面同意。

2）至少配备1名总监理工程师代表，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。应具有信息化建设项目监理经验,获得信息系统监理师证书5年（含）以上，具备信息系统项目管理师证书/信息系统运维管理工程师（高级）/软件测试技术（高级）证书等相关证书。

3）至少配备2名监理工程师，负责具体实施日常监理工作。监理工程师应具有信息化建设项目监理经验,获得信息系统监理师证书3年（含）以上，具有系统规划与管理师证书/系统架构设计师证书/注册信息安全专业人员（CISP）证书/软件评测师证书/系统分析师证书/网络工程师证书等相关证书。

以上所有人员需提供在投标人单位有效的劳动合同，以上所有人员相关资质证书需提供复印件。

4）投标人应在《投标文件（商务技术文件）》中附参加本项目的人员情况说明（审核依据包括相关专业证书、工作经历介绍、在投标人单位有效的劳动合同）。

5）投标人应保证项目服务团队人员稳定性，在采购人本身未提出更换的情况下，监理单位不得以任何理由提出更换监理组人员，否则监理单位将首先承担违约罚款，然后才能在征得采购人的同意下更换监理人员。

6）监理人员名单应交采购人备案，如有变更需及时向采购人报备，且需替换具备同等资格能力的人员，经采购人同意后方可更换。

7) 保证24小时响应，2小时内到场。不得出现因监理人员不到位影响项目进度的情况。

（2）服务方案

投标人应对本项目需求有深刻的理解，充分了解项目工作量，切合项目实际情况；能够提出服务过程中的重难点分析、监理服务总体方案（至少包括监理目标范围内容、监理工作流程及制度、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施检测监测方法及保证措施），并结合监理工作内容提出监理质量控制内容等。

4. 验收标准

中标人完成全部监理服务并提交成果后应及时通知采购方进行验收，并配合提供相关验收材料，采购方在收到申请后组织相关人员按照合同约定的验收标准和采购人信息化项目管理办法等相关规定进行最终验收。验收合格的，采购人在验收合格单上确认；验收不合格的，中标人应当及时进行返工或调整，并重新提交采购人验收。

5. 其他要求

（1）保密要求

中标人应在签订合同同时，提交《保密承诺书》，履行相应的保密义务，保密义务不因合同的终止而免除。中标人应切实加强管理，做好对参与本项目交付员工的保密教育、培训和服务实施过程中的日常保密工作。如因中标人原因发生泄密事件，应根据国家有关法律追究中标人责任，同时中标人应承担因泄密事件给采购人造成的损失。

（2）廉政要求

为保证中标人与采购人之间正常工作关系，杜绝廉政违法违纪事件的发生，中标人应在签订合同同时，提交《廉政自律责任书》。